АДМИНИСТРАЦИЯ

 СИМОНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 25 апреля 2019 года №** **20**   **с.Новая Ивановка**

**О внесении изменений в постановление №139-п от 09.12.2016г Об утверждении муниципальной программы « Обеспечение населения Симоновского образования Калининского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2017 -2019 г.г.»(с изменениями от 05.05.2017г. №20, от 28.07.2017г. №57,от 07.11.2017г. №79,**

**от 07.12.2017г. №91, от 29.12.2017г. №98, от 26.03.2018г. №16)**

 Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Уставом Симоновского муниципального образования, Калининского муниципального района Саратовской области,

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 Внести в постановление администрации Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области от 09.12.2016г. №139-п «Об утверждении муниципальной программы « Обеспечение населения Симоновского образования Калининского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2017 -2019 г.г.»(с изменениями от 05.05.2017г. №20,от 28.07.2017г. №57,от 07.11.2017г. №79, от 07.12.2017г. №91, от 29.12.2017г. №98, от 26.03.2018г. №16 )следующие изменения:

 1.Изложить в новой редакции Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения Симоновского образования Калининского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2017 -2019 г.г» и Приложение (перечень) к муниципальной программе « Обеспечение населения Симоновского образования Калининского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2017 -2019 г.г.»

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования (опубликования).

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 **Глава администрации**

**Симоновского МО А.В.Дергунов**

 Исп.Ларцова Т.А.

 УТВЕРЖДЕНА

 Постановлением Администрации

 Симоновского муниципального образования

 Калининского муниципального района

 от 09.12.2016г. №139-п (с изменениями

 от 05.05.2017г. №20 , от 28.07.2017г.№57,

 от 07.11.2017г. №79, от 07.12.2017г.№91,

 от 29.12.2017г.№98, от 26.03.2018г. №16,

 от 25.04.2019г. №20))

 Симоновское муниципальное образование

# Калининского муниципального района

Саратовской области

 ПРОГРАММА

« Обеспечение населения

Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области питьевой водой

на 2017 -2019 г.г.»

 с.Новая Ивановка

2016 год

Содержание:

1. Паспорт Программы
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
3. Задачи Программы
4. Ресурсное обеспечение Программы
5. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
6. Приложение
7. Паспорт Программы

 «Обеспечение населения Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области питьевой водой

на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Обеспечение населения Симоновского МО Калининского МР Саратовской области питьевой водой на 2017-2019 годы» (далее – Программа) |
| Основные разработчики Программы | Администрация Симоновского муниципального образования. |
| Цель и задачи Программы | * обеспечение населения Симоновского муниципального образования. питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;
* повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоотведения;
 |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 год |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Организации, предприятия имеющие лицензию на строительство в сфере водопроводно-канализационного хозяйства по итогам открытых торгов |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования: 2017 год -720,0 тыс. руб .2018 год - 1100,0 тыс. руб.2019 год - 550,0 тыс. руб.- из местного бюджета  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В результате реализации Программы: -произведена техническая инвентаризация водопровода;* будет произведен ремонт водопровода ;
* улучшение качества водопроводной воды
 |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Текущий контроль осуществляется администрацией Симоновского муниципального образования , администрация Калининского муниципального района Саратовской области. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

 Симоновское МО расположено в южной части правобережья Саратовской области.

 Районный центр находится в г. Калининске.

 Протяженность водопроводных сетей по муниципальному образованию – 27,0км.

 С превышением нормативного срока службы эксплуатируется 86% водопроводных сетей. Износ водопроводных сетей составляет 80%.

1. Задачи Программы.

 Главной задачей программы является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, повышение надежности функционирования систем водоснабжения.

 Достижение основных задач Программы обеспечит возможность бесперебойной подачи воды населению Симоновского МО.

 Основными задачами Программы являются:

* снижение издержек и повышение качества услуг;
* повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоотведения.
1. Ресурсное обеспечение Программы

 Расчет потребности в ресурсах произведен с использованием нормативов и данных о рыночной стоимости строительства и ремонта водопроводного хозяйства.

 Планированное ресурсное обеспечение Программы представляет финансирование из собственных средств местного бюджета:

2017 год -720,0 тыс. руб .

2018 год - 1100,0 тыс. руб.

2019 год - 550,0 тыс. руб.

Планируется освоить всю сумму за период действия Программы.

**5.Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

 Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района, Саратовской области, в лице главы администрации .

При отборе участников размещения муниципального заказа учитывается:

* наличие специальной техники для выполнения специализированных работ при строительстве и ремонте водопроводных сетей, установки скважин;
* квалификация для выполнения обязательств по контрактам;
* опыт работы по выполнению муниципального заказа;
* гарантия качества выполненных работ и применяемых материалов.

 Приложение

 к Программе «Обеспечение населения

 Симоновского муниципального образования

 Калининского муниципального района

 Саратовской области питьевой водой

 на 2017-2019 г.г.»

Перечень

 объектов финансирования по Программе на 2017-2019 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. |  «Капитальный ремонт водопроводных сетей»  | 720,0 | 1100,0 | 550,0 |
| 2 |   |  |  |  |
| Итого: | 720,0 | 1100,0 | 550,0 |  |