

АДМИНИСТРАЦИЯ

 СИМОНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 01 апреля 2019года, №33-р с.Новая Ивановка

**О проведении санитарной очистки**

**и благоустройства Симоновского**

**муниципального образования**

**в весенне-осенний период 2019 года**

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , руководствуясь Уставом Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, с целью улучшения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования,

 1. Организовать и провести с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019г. месячник по благоустройству и санитарной очистке в населенных пунктах.

 2. Утвердить состав комиссии по благоустройству и контролю за санитарным состоянием территории Симоновского муниципального образования (приложение) .

 3.Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Симоновского МО Калининского МР на 2019год

 4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, населению по месту проживания, собственникам индивидуальных жилых домов принять активное участие в мероприятиях по уборке, благоустройству, санитарной очистке и озеленению на закрепленной за ними территории, а также на территории подъездных путей.

 5.Рекомендовать заведующим ФАП обеспечить контроль за санитарным состоянием дворовых территорий и водозабора питьевой воды.

 6.Рекомендовать участковому инспектору ..ко всем нарушителям санитарных норм применять меры в соответствии с требованиями Кодекса административных правонарушений.

 7.Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности обеспечить явку людей и транспорта в День проведения субботника по уборке и благоустройства населенных пунктов.

 8.Рекомендовать работникам культуры создать информационные центры и регулярно освещать ход проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке сел муниципального образования.

 9. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации Симоновского муниципального образования.

 10.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Симоновского МО А.В.Дергунов**

 Приложение 1

 к распоряжению главы

 администрации Симоновского МО

 №33-р от 02.04.2019г.

СОСТАВ

комиссии по благоустройству и контролю за санитарным состоянием территории Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области:

**Председатель комиссии:**

- Дергунов Анатолий Викторович - Глава администрации Симоновского МО;

**Заместитель председателя комиссии:**

- Бирюльцова Ольга Николаевна - зам. главы администрации Симоновского МО;

**Секретарь комиссии:**

- Идолова Ирина Викторовна - ведуший специалист администрации

 Симоновского МО;

**Члены комиссии:**

 - Аникина Елена Владимировна - ведущий специалист администрации

 Симоновского МО;

- Тверскова А.П. - специалист 1 категории администрации

 Симоновского МО;

-Казачек Надежда Борисовна - ведущий специалист администрации

 Симоновского МО;

-Ларцова Тамара Александровна - главный специалист администрации

 Симоновского МО;

 -

 Приложение 2

 к распоряжению главы

 администрации Симоновского МО

 №33-р от 02.04.2019г.

**План**

**мероприятий по благоустройству территории**

**Симоновского МО Калининского МР на 2019год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. | Организовать субботники по санитарной очистке территории сёл | Апрель-октябрь  |  Администрация муниципального образования,Руководители предприятий, учреждений, организаций, ИП  |
| 2. | Привести в надлежащее состояние памятники и обелиски погибшим воинам | До 27.04.2019 |  Администрация муниципального образования,  |
| 3. |  Организовать субботник по уборке мусора на кладбищах сел муниципального образования | До 26.04.2019 |  Администрация муниципального образования,Руководители (по согласованию) предприятий учреждений , организаций, ИП |
| 4. | Организовать выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке зеленых зон отдыха | Апрель-май |  Администрация муниципального образования,Работники культуры (по согласованию),ИП - КФХ(по согласованию) |
| 5 | Продолжить работу с населением по предупреждению разведения костров в весенне-осенний период | регулярно | Администрация муниципального образования,Участковый полиции (по согласованию) |
| 6. | Продолжить ремонт внутрипоселковых дорог :с. Монастырское, с. Салтыково (засыпка щебнем).  | Апрель-октябрь 2019г | Администрация муниципального образования, |
| 7. | Обновить противопожарные минирализованые полосы вокруг населенных пунктов | Май,июль 2019 |  Администрация муниципального образования,КФХ, ИП |
| 8. |  Ремонт ограждения кладбища в с.Новая Ивановка, с.Салтыково | Апрель-октябрь 2019г |  Администрация муниципального образования,ИП - КФХ(по согласованию)  |
| 9. | Установка автобусных павильонов | Апрель-октябрь 2019г. | Администрация муниципального образования, |
| 10. |  Организовать окос сорной травы в населенных пунктах поселения | Июнь- август | Администрация муниципального образования, |
| 11. |  Организовать посадку молодых деревья, разбить цветочные клумбы | Апрель,сентябрь | Администрация муниципального образования, |
| 12. | Еженедельный санитарный день | Апрель-октябрь(пятница) | Администрация муниципального образования, |