АДМИНИСТРАЦИЯ

СИМОНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15  февраля  2022 года                                №09                                    с.Новая Ивановка

О противопаводковых мероприятиях

В целях организации пропуска паводковых вод , обеспечения бесперебойной деятельности  учреждений, безопасности жизни людей , предотвращения разрушения , дорог  , мостов , плотин и других объектов на территории Симоновского муниципального образования,    Уставом Симоновского муниципального образования Калининского   муниципального района Саратовской  области ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Создать противопаводковую комиссию по Симоновскому МО. (Приложение №1).

2. Разработать  План   мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод 2022г.,защите населения, работы всех учреждений и организаций на территории администрации   Симоновского муниципального образования в период весеннего паводка.

(Приложение №2)

3.Рекомендовать главам крестьянско-фермерских хозяйств и руководителям всех форм собственности организовать круглосуточное дежурство на период паводка.

4.Установить, что решения паводковой комиссии  по вопросам обеспечения безопасности пропуска паводковых вод и ликвидации  последствий паводка , являются обязательными для руководителей подведомственных учреждений сельскохозяйственных подразделений , находящихся на территории Симоновского муниципального образования , независимо от ведомственной подчиненности и форм хозяйствования.

5. Определить места временного размещения эвакуируемого населения:

с.Новая Ивановка- школа(по согласованию)

с.Салтыково-  школа  с.Новая Ивановка (по согласованию)

с.Симоновка -  школа с.Симоновка (по согласованию)

с.Монастырское – СДК  с. Симоновка (по согласованию)

д. Кологреевка –школа с.Симоновка (по согласованию)

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

И.о.Главы администрации

Симоновского МО                                                                   С.Н.Кузенков

Бирюльцова  О.Н.

4-75-37

Приложение

к  Постановлению Главы

Администрации  Симоновского  МО

от  15.02.2022г. № 09

СОСТАВ

противопаводковой комиссии по Симоновскому МО

1.Кузенков   С.Н.- и.о.главы администрации Симоновского МО,

председатель комиссии.

2.Бирюльцова  О.Н. – зам.главы администрации Симоновского МО, заместитель председателя  комиссии.

2.Аникина  Е.В.- ведущий  специалист администрации Симоновского МО,  секретарь комиссии.

Члены комиссии:

3.Идолова И.В.- ведущий специалист администрации Симоновского МО ;

4. Тверскова   А.П.- специалист 1 категории  администрации   МО ;

5.Ларцова  Т.А.- главный  специалист администрации  Симоновского МО ;

6.Песков   В.В.- И.П. Глава КФХ «  Песков  В.В...» ( по согласованию);

7.Капанов С.И. –ИП Глава  КФХ  в с.Салтыково (по согласованию);

8. Паськов С.И..- И.П. Глава КФХ «  Паськов  С.И..» ( по согласованию;

9.Идолов В.И. -И.П. Глава КФХ « Идолов В.И..» ( по согласованию);

10.Идолов  И.И.-И.П.Глава  КФХ «Идолов  И.И.» (по согласованию);

10. Чунаков В.И.- глава КФХ (по согласованию);

11. Макаров С.С.- глава КХ ( по согласованию);

12.  Петрова Л.В.-И.П. Глава КФХ»Петрова Л.В.»( по согласованию);

13.  Доронкин В.А.- глава ИП «Доронкин В.А.» (по согласованию);

14. Малкин В.В. глава ИП «Малкин В.В.» (по согласованию);

«УТВЕРЖДАЮ»

- И.о. Главы администрации

- Симоновского МО

___________ С.Н.Кузенков

от 15.02.2022г.

- МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению пропуска паводковых вод 2022г.,защите населения, работы всех

учреждений и организаций на территории администрации   Симоновского

муниципального образования в период весеннего паводка

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Создать паводковую комиссию в муниципальном образовании | 25.02.2022 | Кузенков С.Н. И.о.Главы администрации МО, |
| Корректировка разделов единого информационного электронного документа: «Паспорт территории сельского поселения» | до 27.02.2022 | Специалисты администрации |
| Составить график дежурств работников администрации Симоновского МО. | до 01.03.2022 | Ларцова Т.А., главный специалист администрации МО |
| Разработать план привлечения организаций и техники для организованного проведения паводковых вод на территории Симоновского МО. | до 27.02.2022г. | Бирюльцова О.Н., Зам. главы администрации МО, |
| Разработать график круглосуточного дежурства организаций и поставки ими техники на время паводка 2022 года по Симоновскому МО. | до 27.02.2022г. | Специалисты администрации МО |
| Провести и оформить акты обследования гидротехнических сооружений, | до 01.03.2022г | Бирюльцова О.Н.-зам.главы администрации МО, члены паводковой комиссии |
| До начала паводка провести подворный обход. с целью предупреждения сброса в открытые водоемы навоза и других источников загрязнения | До 01.03.2022г | Заведующие ФАП (по согласованию) |
| Путем подворного обхода определить число жителей (больных ,беременных, детей до года) дома которых находятся в зоне подтопления и ,по возможности, переправить их в безопасное место | до 01.03.2022г | Депутаты МО, специалисты администрации МО, Заведующие ФАП(по согласованию) |
| Уточнить наличие средств связи в том числе сотовой у населения на подтапливаемой территории | До 01.03.2021г | специалисты администрации МО, |
| Провести расчистку в зоне территории санитарной охраны артскважин, колодцев | март | Кузенков С.Н. И.о.Главы администрации МО, |
| Провести подворные обходы населения, разместить информационные листы с целью проведения разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности, правил устройства и эксплуатации электрооборудования, правил поведения в паводковый период, обеспечить постоянное информирование населения о складывающейся паводковой обстановке | весь период | Бирюльцова О.Н. зам.главы администрации МО; специалисты администрации МО |
| Организовать обеспечение населения продуктами первой необходимости и питьевой водой на период паводка на затапливаемых территориях |  | Бирюльцова О.Н.зам.главы администрации МО; |
| В случае необходимости , организовать эвакуацию населения, имущества и скота граждан из предполагаемых зон подтопления : с.Новая Ивановка- школа(по согласованию) с.Салтыково- школа с.Новая Ивановка (по согласованию) с.Симоновка - школа с.Симоновка (по согласованию) с.Монастырское – с.Симоновка (СДК)(по согласованию д. Кологреевка –школа с.Симоновка (по согласованию); эвакуацию скота , в случае необходимости, производить в складские помещения крестьянско-фермерских хозяйств (по согласованию) | по мере необходимости | Кузенков С.Н. И.о.Главы администрации МО, |
| Проверить работоспосбность мотопомп | до 27.02.2022г. | Кузенков С.Н., и.о. главы администрации МО; ответственные за мотопомпы |
| Организовать безопасные маршруты движения в случае подтопления подведомственных территорий для проезда спецтранспорта | до 01.03.2022 | Кузенков С.Н..и.о.главы администрации МО; |
| Уточнить наличие плавсредств у населения | до 01.03.2022 | Бирюльцова О.Н.зам..главы администрации МО; |
| Выявление затороопасных участков на реке, где необходимо разрушение ледового покрова для проведения предупредительных мероприятий | По мере необходимости | Кузенков С.Н.,.и.о..главы администрации МО; специалисты администрации МО |
| Проводить постоянный мониторинг паводковой обстановки, докладывать в ЕДДС МР уровень подъема вод в водоемах в 8-00 за прошедшие сутки и к 16-00 за текущие сутки, а в случае осложнения паводковой ситуации немедленно |  | Дежурный специалист администрации |